Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTA DE CIERRE DE PROYECTO | | |
| **Nombre del proyecto:** Sistema de denuncias contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en  el Perú | **Fecha de elaboración:** 22/11/2022 | **Director del proyecto:** Ramsés Salinas. |
| |  | | --- | | **Descripción del proyecto** | | El producto a entregar es desarrollar una plataforma de denuncias que registre los casos de tráfico ilegal de fauna silvestre en todo el Perú con el fin de facilitar el manejo de información acerca de esta problemática. Asimismo, se busca acercar a la población a la posibilidad de denunciar estos hechos.  Por otro lado, la plataforma contará con un centro de información sobre la fauna silvestre del Perú; de esta forma, los peruanos podrán acceder a datos sobre la diversidad biológica existente en el Perú. Las denuncias serán presentadas con un registro de datos del denunciante, lugar de los hechos y especies afectadas. Luego serán registradas en un mapa interactivo que apoye a identificar las zonas más afectadas del Perú. Por último, se espera que la información brindada por la plataforma promueva la concientización sobre esta problemática. | | | |
| **Resumen de desempeño** | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Objetivos** | **Criterios de finalización** | **Evidencia** | | **Alcance** | * Desarrollar un sistema integral para la atención de Denuncias. * Implementar un mapa interactivo que registre la información sobre la cantidad de denuncias en cada zona del Perú. * Construir un módulo de información sobre las especies amenazadas. | * Una puntuación mínima de 7 en las encuestas de satisfacción de los usuarios de la plataforma. * El mapa interactivo se encuentra en línea y funcionando. * El módulo de información cumple con lo establecido por ONGs relacionadas. | Mapa  Descripción generada automáticamente  Una captura de pantalla de un celular con texto e imágenes  Descripción generada automáticamente con confianza media | | **Calidad** | * Los colores utilizados en la página no causaran inconvenientes a ningún usuario | * Los colores cumplen con los parámetros dispuestos por los estándares de accesibilidad. | Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente | | | |
| **Variaciones** | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Objetivos/Resultado final** | **Variaciones** | **Comentarios** | | **Tiempo** | 10 semanas/ 10 semanas | ninguna | Se cumplió exitosamente el cronograma. | | **Costo** | 211 dólares anuales/211 dólares anuales | ninguna | Se cumplió exitosamente con el presupuesto. | | | |
| **Riesgos y problemas** | | |
|  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Riesgo o problema** | **Respuesta o resolución** | **Comentario** | | Cumplir con los objetivos planteados, siendo estos ambiciosos, se complicó considerando que todos los miembros del equipo tenemos otros cursos y responsabilidades. | Nos dedicamos a cumplir con el cronograma para evitar retrasos y sobre carga de trabajo que no podríamos cumplir. | El desempeño y disposición del grupo ayudó a que la resolución fuera posible. | | Había falta del conocimiento necesario para poder implementar la plataforma tal cual está diseñada. | A medida que se iba avanzando con el desarrollo, cada integrante se fue capacitando a través de ser autodidacta y practicar con la implementación de la plataforma. | Que grande que son todos los miembros de mi equipo. | | | |